DÀN Ý BÁO CÁO WORD VÀ PHÂN CÔNG NỘI DUNG

Đề tài: Web vận hành nhà trọ (NhaTro)

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục đích | Chia báo cáo thành 6 chương, phân công người viết và đưa mẫu nội dung cho từng phần. |
| Phạm vi hiện trạng | Theo trạng thái INIT của repo (commit 352a070). |
| Người viết báo cáo | Chỉ Phúc và Phú. Phúc là người ghép và xuất bản cuối. |
| Nguyên tắc | Chỉ mô tả những gì đã làm thật. Chức năng chưa có code phải ghi rõ "Chưa triển khai" và chỉ trình bày thiết kế. |
| Tài liệu nguồn | docs/thiet_ke_he_thong.md, docs/tech-stack/cong_nghe_su_dung.md, docs/architecture/cau_truc_thu_muc.md, docs/design/phong_cach_giao_dien.md, docs/task/phan_cong_cong_viec.md, docs/task/cong_viec_theo_tuan.md. |

# 1. Cách sử dụng tài liệu

- Xem mục 3 để biết mình phụ trách chương và mục nào.

- Lấy mẫu phù hợp ở mục 6 và xem phần việc riêng của mình ở mục 8. Mục 7 là nội dung đã điền sẵn từ INIT.

- Điền theo mốc ở mục 4. Phần chưa có code thì giữ nguyên tiêu đề và ghi "Trạng thái: Chưa triển khai".

- Phú gửi phần của mình cho Phúc theo cách ở mục 9. Phúc ghép vào file Word chung.

- Tính, Mai và Phát không viết báo cáo. Khi cần thông tin kỹ thuật về phần của họ, Phúc hoặc Phú hỏi trực tiếp, kèm đường dẫn code hoặc PR để đối chiếu.

Lưu ý: hai tệp docs/task/timeline_song_song.md và Phan_cong_chi_tiet.xlsx được nhắc trong yêu cầu nhưng chưa có trong repo. Dàn ý này căn cứ vào hai tệp phân công đang có. Khi có hai tệp đó, cần đối chiếu lại mục 3 và mục 4.

# 2. Quy tắc chung

Các quy tắc định dạng dưới đây là đề xuất. Nếu giảng viên có quy định riêng (font, lề, số trang, mẫu bìa) thì theo quy định đó.

| Hạng mục | Quy tắc |
| --- | --- |
| Định dạng văn bản | Font Times New Roman, cỡ 13, căn đều hai bên, chữ màu đen, không dùng icon hay emoji |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt. Tên class, bảng, cột, route giữ nguyên tiếng Anh như trong code |
| Tiêu đề | Heading 1 cho chương, Heading 2 cho mục x.y, Heading 3 cho x.y.z; không quá 3 cấp |
| Hình, bảng | Có chú thích đánh số theo chương, ví dụ Hình 4.1, Bảng 3.2; mọi hình và bảng đều được nhắc trong văn bản |
| Mã nguồn | Chỉ trích đoạn ngắn, tối đa khoảng 20 dòng, kèm đường dẫn tệp trong repo |
| Ảnh chụp màn hình | Định dạng PNG, chụp từ bản chạy thật; không lộ mật khẩu, chuỗi kết nối, CCCD hoặc dữ liệu cá nhân thật |
| Ảnh sơ đồ luồng | Dùng ảnh PNG có sẵn trong docs/image/ (P1 đến P8), không chụp lại |
| Số liệu, kết quả test | Chỉ ghi kết quả đã chạy thật, kèm ngày chạy và commit; không điền số liệu mẫu giả làm thật |
| Chức năng chưa xong | Ghi "Chưa triển khai" ở đầu mục; không mô tả như đã chạy |
| Bảo mật | Không đưa secret, chuỗi kết nối có mật khẩu hoặc đường dẫn riêng của máy cá nhân vào báo cáo |
| Trích dẫn | Ghi nguồn tài liệu và công nghệ ở cuối chương hoặc ở phần Tài liệu tham khảo |
| Nơi lưu ảnh | docs/report/images/[ten_nguoi]/hinh_[chuong]_[stt]_[mo_ta].png |

# 3. Phân chia chương và người phụ trách

## 3.1. Phân chia theo chương

| Chương | Tên chương | Người viết chính | Người viết phần còn lại | Viết ngay được từ INIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phần đầu | Bìa, lời cảm ơn, mục lục, danh mục hình, bảng, từ viết tắt | Phúc | Không | Có |
| 1 | Mở đầu | Phúc | Không | Có |
| 2 | Cơ sở lý thuyết | Phúc | Phú: 2.2, 2.3, 2.9 | Có |
| 3 | Phân tích và thiết kế | Phúc: 3.1 đến 3.4 | Phú: 3.5 đến 3.7 | Có, từ tài liệu thiết kế |
| 4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Phúc | Không | Có: Identity, Property, Room, Tenant |
| 5 | Giao diện hệ thống | Phú | Phúc: 5.3 và 5.5.1 | Có phần quy chuẩn; chưa có màn hình thật |
| 6 | Kết luận và hướng phát triển | Phúc | Phú: 6.2 phần giao diện | Chưa, chờ bản cuối |
| Cuối | Tài liệu tham khảo, phụ lục | Phúc | Không | Có |

## 3.2. Phân chia theo mục

| Mục | Tên mục | Người viết |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | .NET và ngôn ngữ C# | Phúc |
| 2.2 | Blazor Web App và chế độ Interactive Server | Phú |
| 2.3 | MudBlazor và thiết kế giao diện | Phú |
| 2.4 | ASP.NET Core Identity | Phúc |
| 2.5 | Entity Framework Core và migrations | Phúc |
| 2.6 | SQL Server | Phúc |
| 2.7 | Ghi log với Serilog | Phúc |
| 2.8 | Kiểm thử: xUnit, WebApplicationFactory, Playwright | Phúc |
| 2.9 | Git, GitHub và GitHub Actions | Phú |
| 2.10 | Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) | Phúc |
| 3.1 | Yêu cầu hệ thống | Phúc |
| 3.2 | Tác nhân và phân quyền | Phúc |
| 3.3 | Phân tích P1 đến P4 (tài khoản, phòng, khách thuê, hợp đồng) | Phúc |
| 3.4 | Sơ đồ luồng dữ liệu tổng thể | Phúc |
| 3.5 | Phân tích P5 đến P8 (điện nước, hóa đơn, sự cố, báo cáo) | Phú |
| 3.6 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Phú |
| 3.7 | Thiết kế bảo mật, log, lỗi và triển khai | Phú |
| 4.1 đến 4.6 | Toàn bộ chương thiết kế cơ sở dữ liệu | Phúc |
| 5.1 | Phong cách và quy chuẩn giao diện | Phú |
| 5.2 | Theme, layout, sáng và tối, responsive | Phú |
| 5.3 | Component dùng chung | Phúc |
| 5.4 | Khả năng truy cập | Phú |
| 5.5.1 | Màn hình phòng và khách thuê | Phúc |
| 5.5.2 | Các màn hình còn lại theo vai trò | Phú |
| 6.1 đến 6.4 | Kết quả, hạn chế, hướng phát triển, bài học | Phúc (6.2 phần giao diện: Phú) |

# 4. Mốc nội dung

Nội dung nghiệp vụ mới được cập nhật tại W2-22 và W3-20, chốt tại W4-14 (mã việc trong bảng phân công chi tiết). Mỗi mốc có mức nội dung tối thiểu như sau.

| Mốc | Mức nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đợt 1A (hiện tại) | Đủ tiêu đề cả 6 chương; viết đầy đủ chương 1, 2, 4 từ dữ liệu INIT; chương 3 và 5 viết phần thiết kế từ tài liệu; trạng thái đúng thực tế | Viết từ tài liệu thiết kế và entity đã có |
| W2-22 | Cập nhật chương 3, 4, 5 cho phần đã chạy thật (phòng, khách thuê, hợp đồng); thêm ảnh màn hình thật | Phần chưa chạy giữ "Chưa triển khai" |
| W3-20 | Cập nhật theo luồng thu tiền, sự cố, báo cáo; viết 6.1 và 6.2 với kết quả test thật | Ghi rõ lỗi còn lại |
| W4-14 | Chốt toàn bộ: bỏ dòng nháp, đúng phiên bản cuối, hình ảnh từ bản chạy cuối | Phúc xuất bản cuối; không dùng ảnh hoặc số liệu bản cũ |

# 5. Dàn ý chi tiết

## Phần đầu

- Bìa: tên đề tài, môn học, giảng viên, danh sách thành viên, ngày nộp.

- Lời cảm ơn, mục lục tự động, danh mục hình, danh mục bảng, danh mục từ viết tắt (TT, YC, KQ, P1 đến P8, D1 đến D7, DFD, EF, DI, UI).

## Chương 1. Mở đầu

- 1.1. Lý do chọn đề tài và bối cảnh quản lý nhà trọ.

- 1.2. Mục tiêu đề tài.

- 1.3. Đối tượng sử dụng: Chủ trọ, Quản lý, Khách thuê.

- 1.4. Phạm vi: tám tiến trình P1 đến P8; những gì không làm (không tích hợp cổng thanh toán, không ký số, theo mục 6 của tài liệu thiết kế).

- 1.5. Phương pháp thực hiện và kế hoạch 4 tuần.

- 1.6. Phân công nhóm (tóm tắt từ bảng phân công).

- 1.7. Bố cục báo cáo (nêu 6 chương).

## Chương 2. Cơ sở lý thuyết

- 2.1. .NET và ngôn ngữ C#: nền tảng .NET 10, tính năng chính của C# dùng trong dự án.

- 2.2. Blazor Web App và Interactive Server: mô hình component, vòng đời, kết nối SignalR, ưu và nhược điểm (cần kết nối liên tục).

- 2.3. MudBlazor: thư viện component Material Design, theme, form, bảng, dialog.

- 2.4. ASP.NET Core Identity: xác thực bằng cookie, băm mật khẩu, vai trò, xác nhận tài khoản.

- 2.5. Entity Framework Core: ORM, DbContext, Fluent API, migrations, xóa mềm bằng query filter.

- 2.6. SQL Server: hệ quản trị cơ sở dữ liệu, LocalDB, khóa ngoại, chỉ mục, filtered unique index.

- 2.7. Ghi log với Serilog: log có cấu trúc, ghi ra Console và file, xoay vòng theo ngày.

- 2.8. Kiểm thử: unit test với xUnit, integration test với WebApplicationFactory, kiểm thử giao diện với Playwright.

- 2.9. Git, GitHub và GitHub Actions: quy trình nhánh, pull request, CI restore, build, test.

- 2.10. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD): tác nhân, tiến trình, kho dữ liệu, luồng dữ liệu; quy ước P1 đến P8 và D1 đến D7.

## Chương 3. Phân tích và thiết kế

- 3.1. Yêu cầu hệ thống: yêu cầu chức năng theo P1 đến P8, yêu cầu phi chức năng (bảo mật, hiệu năng, khả dụng, giao diện).

- 3.2. Tác nhân và phân quyền: bảng tác nhân ở mục 2 của tài liệu thiết kế; phạm vi quyền của Chủ trọ, Quản lý, Khách thuê.

- 3.3. Phân tích P1 đến P4: mỗi tiến trình một mục con (3.3.1 đến 3.3.4), viết theo mẫu M-NV (mục 6.1).

- 3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng thể: chèn sơ đồ tổng hợp đã xuất thành ảnh; mối liên hệ giữa các chức năng (mục 5 của tài liệu thiết kế).

- 3.5. Phân tích P5 đến P8: mỗi tiến trình một mục con (3.5.1 đến 3.5.4), viết theo mẫu M-NV.

- 3.6. Thiết kế kiến trúc hệ thống: monolith Blazor Web App; luồng Component, Service, EF Core, SQL Server (Hình 3.1); cấu trúc thư mục (phân biệt hiện trạng và kế hoạch); quy ước mapping thủ công, kiểm quyền ở Service, IDbContextFactory; công nghệ không dùng và lý do.

- 3.7. Thiết kế bảo mật, log, lỗi và triển khai: User Secrets, antiforgery, HTTPS; Serilog; xử lý lỗi; CI; hướng triển khai IIS ("Chưa triển khai").

## Chương 4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

- 4.1. Nguyên tắc thiết kế: xóa mềm, CreatedAt, UpdatedAt, IsDeleted, filtered unique index, khóa ngoại Restrict, tiền dùng decimal.

- 4.2. Bảng Identity (AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserPasskeys, ...).

- 4.3. Bảng Properties, Rooms, Tenants (đã điền sẵn ở mục 7.2).

- 4.4. Các bảng theo thiết kế, chưa triển khai: hợp đồng, cọc, dịch vụ, điện nước, hóa đơn, thanh toán, sự cố bảo trì ("Chưa triển khai").

- 4.5. Sơ đồ quan hệ (ERD), Hình 4.1.

- 4.6. Migrations: danh sách, quy tắc cộng thêm, cách chạy.

## Chương 5. Giao diện hệ thống

- 5.1. Phong cách và quy chuẩn: font, màu, khoảng cách, icon, bố cục (tóm tắt từ tài liệu giao diện).

- 5.2. Theme, layout, sidebar, topbar, chế độ sáng và tối, responsive ("Chưa triển khai": MainLayout hiện chỉ có @Body).

- 5.3. Component dùng chung: form, bảng, dialog, trạng thái loading, rỗng, lỗi.

- 5.4. Khả năng truy cập: bàn phím, độ tương phản, giảm chuyển động, các viewport kiểm thử.

- 5.5. Các màn hình hệ thống, viết theo mẫu M-MH (mục 6.2):

  - 5.5.1. Màn hình phòng và khách thuê.

  - 5.5.2. Màn hình đăng nhập, hợp đồng, điện nước, hóa đơn, thanh toán, sự cố, báo cáo, chia theo vai trò.

## Chương 6. Kết luận và hướng phát triển

- 6.1. Kết quả đạt được: liệt kê theo chức năng, ghi rõ đã chạy thật hay chưa; kết quả kiểm thử và CI kèm ngày chạy và commit.

- 6.2. Hạn chế và việc còn lại (bắt đầu từ danh sách cuối mục 7.3).

- 6.3. Hướng phát triển (chỉ những gì tài liệu thiết kế đã nêu là ngoài phạm vi hiện tại).

- 6.4. Bài học rút ra.

## Tài liệu tham khảo và phụ lục

- Tài liệu tham khảo: tài liệu .NET, Blazor, MudBlazor, EF Core, Identity (ghi tên, phiên bản, ngày truy cập).

- Phụ lục A: README cài đặt.

- Phụ lục B: Hướng dẫn sử dụng theo vai trò ("Chưa triển khai" cho đến khi có giao diện).

- Phụ lục C: Bảng phân công và đóng góp từng người.

- Phụ lục D: Danh sách hình, bảng và nơi lưu ảnh gốc.

# 6. Mẫu nội dung

## 6.1. Mẫu M-NV: mục phân tích tiến trình (chương 3)

Dùng cho 3.3.1 đến 3.3.4 và 3.5.1 đến 3.5.4. Lấy phần P# tương ứng trong mục 4 của tài liệu thiết kế, viết lại bằng lời của mình, không sao chép nguyên văn.

| Phần | Nội dung cần viết | Gợi ý độ dài |
| --- | --- | --- |
| Tiêu đề | 3.x.y P[số] - [Tên tiến trình]; người viết; ngày cập nhật; trạng thái (Chưa triển khai, Đang làm, Đã chạy thật) | 1 dòng |
| Mục đích | Tiến trình giúp [tác nhân] làm được [việc gì] | 2 đến 4 câu |
| Tác nhân tham gia | Mỗi tác nhân (Chủ trọ, Quản lý, Khách thuê) làm gì trong tiến trình | 3 dòng |
| Luồng dữ liệu | Bảng "Nguồn - Đích - Dữ liệu trao đổi" lấy từ tài liệu thiết kế; kèm ảnh pX_....png trong docs/image/ | 1 bảng, 1 hình |
| Diễn giải | Kho dữ liệu D# nào được đọc, được ghi; liên hệ với tiến trình khác | 1 đến 2 đoạn |
| Quy tắc nghiệp vụ | Mỗi quy tắc một dòng, đánh số BR-[mã]-01; điều kiện và kết quả. Với trạng thái: bảng "Từ - Sang - Điều kiện - Ai được làm" | Theo thực tế |
| Cài đặt và trạng thái | Class và Service chính, đường dẫn tệp trong repo; ghi rõ phần nào đã có, phần nào chưa | 3 đến 5 dòng |
| Ngoài phạm vi | Những gì tài liệu thiết kế nói rõ là không làm | 1 đến 3 dòng |

## 6.2. Mẫu M-MH: mục mô tả màn hình (chương 5)

| Phần | Nội dung cần viết |
| --- | --- |
| Tiêu đề | 5.5.x [Tên màn hình]; người viết; trạng thái; ngày cập nhật |
| Thông tin chung | Bảng gồm Route, Vai trò được truy cập, Chức năng liên quan (P#) |
| Mô tả | 2 đến 4 câu: màn hình dùng để làm gì và bố cục chính |
| Hình | Ảnh chụp từ bản chạy thật (nếu chưa có thì ghi "Chưa triển khai", không dùng ảnh minh họa giả) |
| Thao tác | Bảng gồm Thao tác, Vai trò, Kết quả; nêu trạng thái loading, rỗng, lỗi |
| Quy chuẩn áp dụng | Tham chiếu mục 5.1 (màu, cỡ chữ, component); nêu điểm khác nếu có |

## 6.3. Mẫu M-TB: mục mô tả bảng dữ liệu (chương 4)

Đầu mỗi bảng ghi: tên bảng, ý nghĩa, trạng thái (Đã có migration hoặc Chưa triển khai), commit hoặc migration.

| Cột | Kiểu | Bắt buộc | Ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Tên cột] | [Kiểu dữ liệu] | Có hoặc Không | Khóa chính, khóa ngoại, unique, index, mặc định | [Giải thích ngắn] |

Sau bảng ghi thêm: quan hệ với bảng khác, enum và các giá trị, điểm cần lưu ý.

## 6.4. Danh sách kiểm tra chất lượng cho mỗi mục

| STT | Tiêu chí | Người viết tự kiểm | Phúc kiểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạng thái ghi đúng thực tế, không mô tả điều chưa chạy như đã chạy |  |  |
| 2 | Mọi bảng và hình có chú thích, đánh số, được nhắc trong văn bản |  |  |
| 3 | Tên cột, kiểu, ràng buộc khớp với code hoặc migration hiện tại |  |  |
| 4 | Ảnh chụp từ bản chạy thật, không lộ dữ liệu cá nhân hoặc secret |  |  |
| 5 | Đoạn mã có đường dẫn tệp và nằm trong giới hạn độ dài |  |  |
| 6 | Kết quả test có ngày chạy và commit |  |  |
| 7 | Phần hạn chế được viết trung thực |  |  |
| 8 | Đã hỏi người phụ trách code nếu thông tin kỹ thuật chưa chắc chắn |  |  |

# 7. Nội dung điền sẵn từ INIT

## 7.1. Bộ công nghệ thực tế (cho chương 2 và mục 3.6)

Lấy từ NhaTro/Web/Web.csproj và các tệp .csproj của project test.

| Thành phần | Công nghệ và phiên bản trong repo |
| --- | --- |
| Nền tảng | .NET 10 (net10.0), Nullable và ImplicitUsings bật |
| Web | Blazor Web App, Interactive Server |
| Giao diện | MudBlazor 9.11.0 |
| ORM, database | EF Core 10.0.12, Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer |
| Đăng nhập | ASP.NET Core Identity (EF stores, schema Version3), cookie |
| Logging | Serilog.AspNetCore 10.0.0, Serilog.Sinks.Console 6.1.1, Serilog.Sinks.File 7.0.0 |
| Kiểm thử | xUnit 2.9.3, Microsoft.NET.Test.Sdk 17.14.1, Mvc.Testing 10.0.12, Playwright 1.63.0 |
| CI | GitHub Actions, windows-latest, .NET 10.0.x |
| Cơ sở dữ liệu mặc định | SQL Server LocalDB ((localdb)\mssqllocaldb) |

## 7.2. Ba bảng lõi (cho mục 4.3)

Lấy từ Data/Configurations/ và migration 20261008142750_CoreSchema. Cả ba bảng đều có khóa chính Id (kiểu int, tự tăng), các cột CreatedAt (datetime2), UpdatedAt (datetime2, cho phép null), IsDeleted (bit) và query filter !IsDeleted.

Bảng Properties (nhà trọ)

| Cột | Kiểu | Bắt buộc | Ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | nvarchar(200) | Có | Không | Tên nhà trọ |
| Address | nvarchar(500) | Không | Không | Địa chỉ |
| OwnerId | nvarchar(450) | Có | Khóa ngoại tới AspNetUsers.Id (Restrict); index IX_Properties_OwnerId | Chủ sở hữu |
| IsActive | bit | Có | Mặc định true trong entity | Đang hoạt động |

Bảng Rooms (phòng)

| Cột | Kiểu | Bắt buộc | Ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PropertyId | int | Có | Khóa ngoại tới Properties.Id (Restrict) | Thuộc nhà trọ nào |
| Code | nvarchar(50) | Có | Unique (PropertyId, Code) khi IsDeleted = 0 | Mã phòng |
| Floor | int | Không | Không | Tầng |
| AreaM2 | decimal(10,2) | Không | Không | Diện tích (m2) |
| StandardPrice | decimal(18,2) | Có | Không | Giá chuẩn |
| Status | int | Có | Enum RoomStatus: 0 Available, 1 Rented, 2 Maintenance; mặc định Available | Trạng thái phòng |
| IsActive | bit | Có | Mặc định true | Đang hoạt động |

Bảng Tenants (khách thuê)

| Cột | Kiểu | Bắt buộc | Ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FullName | nvarchar(200) | Có | Không | Họ tên |
| Phone | nvarchar(20) | Có | Không | Số điện thoại |
| Email | nvarchar(256) | Không | Không | Email |
| CitizenId | nvarchar(20) | Không | Unique khi CitizenId IS NOT NULL AND IsDeleted = 0 | CCCD |
| UserId | nvarchar(450) | Không | Khóa ngoại tới AspNetUsers.Id (Restrict); index IX_Tenants_UserId | Tài khoản đăng nhập liên kết |

Điểm cần nói trung thực trong báo cáo: Room và Tenant chưa có thuộc tính điều hướng; Tenant chưa gắn với Property, nên chưa có cách giới hạn khách theo nhà trọ. Khi schema thay đổi, cần cập nhật lại mục này.

## 7.3. Hiện trạng cần ghi đúng trong báo cáo

| Chủ đề | Tài liệu thiết kế nói | Hiện trạng code (commit 352a070) | Cách viết trong báo cáo |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên project, DbContext | NhaTro.Web, AppDbContext | Project Web, ApplicationDbContext | Dùng tên thực tế |
| Thư mục | Authorization/, Infrastructure/, Common/, ... | Chưa tồn tại | Ghi là kế hoạch |
| Phân quyền | Ba vai trò, policy | Chưa có vai trò, seed, policy; chưa trang nào dùng [Authorize] | Chưa triển khai |
| Layout, theme | Sidebar, topbar, token | MainLayout chỉ có @Body; trang / là trang thử MudBlazor | Chưa triển khai |
| Nhà trọ, phòng, khách | Service, DTO, giao diện | Chỉ có entity và cấu hình EF | Chỉ báo cáo phần dữ liệu |
| Hợp đồng đến báo cáo | P4 đến P8 | Chưa có bảng, chưa có code | Chưa triển khai |
| Email | Gửi email xác nhận | IdentityNoOpEmailSender; tài khoản xác nhận bằng liên kết hiện trên trang | Nêu là hạn chế |
| Health, Options validation, lưu trữ tệp | Có kế hoạch | Chưa có | Chưa triển khai |
| Test | xUnit, integration, Playwright | 3 test rỗng | Ghi đúng, không nêu số test giả |
| Tệp gốc của repo | README, global.json, .editorconfig | Có README (bản đầu); chưa có hai tệp còn lại | Nêu nếu liên quan |

Các điểm kỹ thuật nên đưa vào mục hạn chế (6.2) nếu chưa được sửa:

- Home.razor đặt MudThemeProvider, MudPopoverProvider, MudDialogProvider, MudSnackbarProvider trong trang; các provider này nên nằm ở layout.

- RequireConfirmedAccount = true nhưng chưa có dịch vụ gửi email thật.

- AddIdentityCore chưa gọi AddRoles, nên chưa dùng được RoleManager hoặc [Authorize(Roles = ...)].

- Cùng đăng ký AddDbContext và AddDbContextFactory; cần thống nhất cách dùng.

- Chuỗi kết nối mặc định dùng LocalDB, chỉ chạy trên Windows có LocalDB.

# 8. Phần việc riêng của từng người

## 8.1. Phúc: ghép báo cáo, chương 1, 2, 3 (phần đầu), 4, 6

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục phụ trách | Phần đầu, chương 1, chương 2 (trừ 2.2, 2.3, 2.9), chương 3 (3.1 đến 3.4), chương 4, 5.3, 5.5.1, chương 6, tài liệu tham khảo, phụ lục; ghép toàn bộ báo cáo |
| Viết ngay | Chương 1 (từ tài liệu thiết kế); chương 2 (kiến thức nền, không phụ thuộc code); 3.1 và 3.2; 3.3 (P1 đến P4 từ tài liệu thiết kế); 3.4; chương 4 (dùng bảng ở mục 7.1 và 7.2); phụ lục A (README) |
| Chờ chức năng | 3.3 phần "Cài đặt và trạng thái" khi có Service phòng, khách thuê, hợp đồng; 4.4 và 4.5 khi các bảng được gộp; 5.3 và 5.5.1 khi có giao diện; chương 6 khi chốt |
| Hình, bảng | Hình 3.x (P1 đến P4 từ docs/image), Bảng 4.x (ba bảng lõi), Hình 4.1 (ERD), ảnh màn hình phòng và khách |
| Việc ghép | Giữ mục lục, danh mục hình và bảng; kiểm tra chú thích, phiên bản, ảnh; nhắc Phú theo mốc ở mục 4 |

## 8.2. Phú: chương 5, 3 (phần sau), một phần chương 2

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục phụ trách | 2.2, 2.3, 2.9; chương 3 (3.5, 3.6, 3.7); chương 5 (trừ 5.3 và 5.5.1); 6.2 phần giao diện |
| Viết ngay | 2.2, 2.3, 2.9 (kiến thức nền); 3.5 (P5 đến P8 từ tài liệu thiết kế); 3.6 (kiến trúc, dùng bảng 7.1); 3.7 (CI đúng như ci.yml); 5.1 và 5.4 (tóm tắt quy chuẩn giao diện) |
| Chờ chức năng | 5.2 khi có theme và layout; 5.5.2 khi các màn hình chạy thật; 3.5 phần "Cài đặt và trạng thái" khi có code điện nước, hóa đơn, sự cố, báo cáo; 3.7 phần IIS khi thử triển khai |
| Hình, bảng | Hình 3.x (P5 đến P8), Hình 3.1 (kiến trúc), ảnh layout và theme sáng, tối, ảnh dashboard, bảng token màu và cỡ chữ |
| Lưu ý | Báo cáo quản trị không dành cho Khách thuê; nguồn chưa ghép thì ghi rõ chưa ghép, không dùng số mẫu giả làm thật |

# 9. Cách gửi nội dung và ghép

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Nơi gửi | Phú gửi Phúc một tệp Word theo mục của mình, kèm thư mục ảnh docs/report/images/phu/ |
| Đặt tên tệp | muc_[so_muc]_[ten_ngan].docx, ví dụ muc_5-2_theme.docx |
| Mẫu tin nhắn gửi | "Mình gửi mục [số mục] - [tên]. Trạng thái: [Chưa triển khai, Đang làm hoặc Đã chạy thật]. Dựa trên commit hoặc PR: [mã]. Ảnh ở docs/report/images/phu/. Còn thiếu: [liệt kê]." |
| Phúc kiểm khi nhận | (1) Đúng mẫu M-NV, M-MH hoặc M-TB và đúng mức nội dung của mốc hiện tại. (2) Trạng thái khớp thực tế; hỏi người phụ trách code nếu nghi ngờ, không tự coi là đã xong. (3) Hình và bảng đúng chú thích, đánh số theo chương. (4) Không có secret, đường dẫn riêng của máy hoặc dữ liệu cá nhân thật. (5) Tên cột, kiểu, ràng buộc khớp với code hoặc migration. |
| Khi cần thông tin từ Tính, Mai, Phát | Phúc hoặc Phú hỏi trực tiếp người phụ trách code, ghi rõ đang cần mục nào và ở chương nào của báo cáo. Người đó chỉ cung cấp thông tin, không viết vào báo cáo. |
| Khi hai người cùng sửa một chương | Mỗi người chỉ sửa mục của mình; muốn đổi mục của người kia thì nhắn trước. Tệp chung sửa theo lượt. |

# 10. Bảng theo dõi tiến độ nội dung

Cập nhật theo từng mốc bằng một trong các trạng thái: Chưa bắt đầu, Đã có khung, Đã gửi, Đã duyệt, Đã chốt.

| Mục | Người viết | Đợt 1A | W2-22 | W3-20 | W4-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phần đầu, chương 1 | Phúc |  |  |  |  |
| Chương 2 (trừ 2.2, 2.3, 2.9) | Phúc |  |  |  |  |
| 2.2, 2.3, 2.9 | Phú |  |  |  |  |
| 3.1 đến 3.4 | Phúc |  |  |  |  |
| 3.5 đến 3.7 | Phú |  |  |  |  |
| Chương 4 | Phúc |  |  |  |  |
| 5.1, 5.2, 5.4, 5.5.2 | Phú |  |  |  |  |
| 5.3, 5.5.1 | Phúc |  |  |  |  |
| Chương 6 | Phúc (6.2 giao diện: Phú) |  |  |  |  |
| Tài liệu tham khảo, phụ lục | Phúc |  |  |  |  |